

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУВШИНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.06.2021 г. |  | № | 234 |
|  | г. Кувшиново |  |  |

О внесении изменений в постановление

администрации Кувшиновского района от 30.12.2019 № 538

«Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования «Кувшиновский район»

«Содержание и благоустройство территории

МО «Кувшиновский район» на 2020-2022 годы»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Собрания депутатов Кувшиновского района от 21.05.2021 № 93 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Кувшиновского района» № 65 от 28.12.2020 «О бюджете муниципального образования «Кувшиновский район» Тверской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Кувшиновского района от 12.03.2021 № 98, постановлением администрации Кувшиновского района от 28.04.2021 № 183 «О перечне муниципальных программ Кувшиновского района»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление администрации Кувшиновского района от 30.12.2019 № 538 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район» «Содержание и благоустройство территории МО «Кувшиновский район» на 2020-2022 годы» (в ред. от 16.04.2021 № 171) следующие изменения:

1.1 Раздел «Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации» в паспорте муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | **Подпрограмма** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **Итого** |
| **Подпрограмма 1** всего,  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 1 204,3  1 204,3 | 2 915,2  2 915,2 | 700,0  700,0 | 4 819,5  4 819,5 |
| **Подпрограмма 2** всего,  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 12 102,3  12 102,3 | 3 931,5  3 931,5 | 1 582,9  1 582,9 | 17 616,7  17 616,7 |
| **Подпрограмма 3** всего,  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| **Подпрограмма 4** всего,  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 635,0  635,0 | 250,0  250,0 | 250,0  250,0 | 1 135,0  1 135,0 |
| **Итого:**  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 13 941,6  13 941,6 | 7 096,7  7 096,7 | 2 532,9  2 532,9 | 23 571,2  23 571,2 |

1.2 Раздел «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации» в паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Задачи  подпрограммы | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| Задача 1., всего  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 100,0  100,0 | 155,0  155,0 | 200,0  200,0 | 455,0  455,0 |
| Задача 2., всего  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 1 104,3  1 104,3  0,0 | 2 760,2  2 760,2  0,0 | 500,0  500,0  0,0 | 4 364,5  4 364,5  0,0 |
| **Итого:**  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 1 204,3  1 204,3 | 2 915,2  2 915,2 | 700,0  700,0 | 4 819,5  4 819,5 |

1.3 Раздел «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации» в паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Задачи  подпрограммы | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| Задача 1., всего  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 1000,0  1000,0 | 1000,0  1000,0 | 500,0  500,0 | 2500,0  2500,0 |
| Задача 2., всего  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 2 751,5  2 751,5 | 2 520,6  2 520,6 | 1 174,5  1 174,5 | 6 446,6  6 446,6 |
| Задача 3., всего  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 8 350,8  8 350,8 | 410,9  410,9 | 260,9  260,9 | 9 022,6  9 022,6 |
| **Итого:**  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 12 102,3  12 102,3 | 3 931,5  3 931,5 | 1 935,4  1 935,4 | 17 969,2  17 969,2 |

1.4 Раздел «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации» в паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Задачи  подпрограммы | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| Задача 1., всего  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| Задача 2., всего  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| Задача 3, всего  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| **Итого:**  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |

1.5 Раздел «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации» в паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Задачи  подпрограммы | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
| Задача 1., всего  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 635,0  635,0 | 250,0  250,0 | 250,0  250,0 | 1 135,0  1 135,0 |
| **Итого:**  в т.ч.:  - бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 635,0  635,0 | 250,0  250,0 | 250,0  250,0 | 1 135,0  1 135,0 |

2. Приложение 1, 2 и 3 к муниципальной программе Кувшиновского района «Содержание и благоустройство территории городского поселения «Город Кувшиново» на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела строительства и ЖКХ администрации Кувшиновского района А.В. Сергеева.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кувшиновского района в сети «Интернет».

Глава Кувшиновского района А.С. Никифорова

Приложение 1

к муниципальной программе МО «Кувшиновский район»

«Содержание и благоустройство территории МО «Кувшиновский район» на 2020-2022 годы»

**Характеристика  
муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»  
"Содержание и благоустройство территории МО «Кувшиновский район» на 2020-2022 годы»**

Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район» Администрация Кувшиновского района

    Принятые обозначения и сокращения:

    1. Программа – муниципальная программа муниципального образования «Кувшиновский район»;

    2. Цель - цель муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»;

    3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»;

    4. Задача - задача подпрограммы;

    5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы;

    6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы;

    7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | Дополнительный аналитический код | | | | | | | | | | Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм | Единица измерения | Годы реализации программы | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| код администратора программы | | | раздел | | подраздел | | код целевой статьи расхода бюджета | | | | | | | | | | программа | | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы | | | номер показателя | |
| программа | | подпрограмма | задача подпрограммы | | направление расходов | | | | | 2020 | **2021** | 2022 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | **31** | 32 | 33 | 34 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Программа, всего** | Всего, тыс. рублей | 13941,6 | **7096,7** | 2532,9 | Х | 2022 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 13941,6 | **7096,7** | 2532,9 | Х | 2022 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Цель 1** Повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Город Кувшиново» | - | - | **-** | **-** | - | 2022 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1** Доля площади территорий общего пользования, на которой обеспечено надлежащее содержание согласно правилам по содержанию и благоустройству в общей площади территорий общего пользования | % | 60 | **70** | 80 | Х | 2022 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Цель 2** Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения «Город Кувшиново» | - | - | **-** | **-** | - | 2022 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1 Доля удовлетворенности населения благоустройством** | % | 60 | **70** | **80** | Х | 2022 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 1 Содержание, озеленение и благоустройство территории городского поселения «Город Кувшиново»** | Всего, тыс. рублей | 1204,3 | **2915,2** | 700,0 | Х | 2022 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 1204,3 | **2915,2** | 700,0 | Х | 2022 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1** Благоустройство и наружное оформление территории городского поселения «Город Кувшиново» | Всего, тыс. рублей | 100,0 | **155,0** | 200,0 | Х | 2022 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 100,0 | **155,0** | 200,0 | Х | 2022 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1** Площадь благоустроенной территории городского поселения «Город Кувшиново» | га | 5 | **5** | 5 | Х | 2022 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.001** Скашивание травы на общественных территориях | Всего, тыс. рублей | 100,0 | **130,0** | 100,0 |  |  |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 100,0 | **130,0** | 100,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Площадь территории городского поселения «Город Кувшиново», на которой произведен покос травы | кв.м | 40000 | **104000** | 40000 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.002** Расходы на реализацию борьбы с борщевиком Сосновского | Всего, тыс. рублей | 0 | **0** | 0 |  |  |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 0 | **0** | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | **Показатель 1** Площадь территорий городского поселения Город Кувшиново, освобожденных от борщевика Сосновского | кв.м | 20000 | **20000** | 20000 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.003**  Содержание и ремонт элементов благоустройства | Всего, тыс. рублей | 0,0 | **25,0** | 100,0 |  |  |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 0,0 | **25,0** | 100,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество установленных и отремонтированных элементов благоустройства | ед. | 0 | **15** | 15 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2** Содержание и озеленение видовых и общественных мест городского поселения «Город Кувшиново» | Всего, тыс. рублей | 1104,3 | **2760,2** | 500,0 |  |  |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 1104,3 | **2760,2** | 500,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1** Обшая площадь содержания и озеленения видовых и общественных мест городского поселения «Город Кувшиново». | га | 5 | **22** | 5 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.001**  Содержание и благоустройство видовых и общественных мест городского поселения «Город Кувшиново» | Всего, тыс. рублей | 1089,3 | **2585,2** | 400,0 |  |  |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 1089,3 | **2585,2** | 400,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество деревьев, подлежащих обрезке и валке на территории городского поселения «Город Кувшиново» | ед. | 123 | **180** | 115 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | **Показатель 2** Заказ спец.техники для обрезки и валки деревьев, подлежащих обрезке и валке на территории городского поселения «город Кувшиново» | Ед. | 1 | **1** | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | **Показатель 3** Вывоз и утилизация отходов от опиленных деревьев | Куб.м | 150 | **200** | 50 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.002** Озеленение городского поселения «Город Кувшиново», в том числе приобретение, посадка цветов, уход за ними, стрижка кустов и опиливание деревьев | Всего, тыс. рублей | 15,0 | **175,0** | 100,0 |  |  |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 15,0 | **175,0** | 100,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество приобретенных и посаженных цветов | ед. | 10 | **60** | 50 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | **Показатель 2** Количество приобретенной побелки для окрашивания деревьев | л | 650 | **650** | 650 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 2.003** Заключение договора на опиловку аварийных деревьев | да-1/нет-0 | 1 | **1** | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество заключенных договоров на опиловку аварийных деревьев в текущем году | ед. | 1 | **1** | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 2** **Улучшение состояния и внешнего облика городского поселения «Город Кувшиново»** | Всего, тыс. рублей | 12102,3 | **3931,5** | 1582,9 |  |  |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 12102,3 | **3931,5** | 1582,9 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1** Обслуживание уличного освещения городского поселения «Город Кувшиново» | Всего, тыс. рублей | 1000,0 | **1000,0** | 500,0 |  |  |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 1000,0 | **1000,0** | 500,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество обслуживаемых светоточек на территории городского поселения «Город Кувшиново» | Ед. | 1037 | **1094** | 1037 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | **Показатель 2** Количество приобретенных фонарей для ремонта уличного освещения | ед | 70 | **100** | 50 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 1.001** Заключение договора на обслуживание уличного освещения | да-1/нет-0 | 1 | **1** | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Доля объектов уличного освещения, находящихся в исправном состоянии | % | 95 | **95** | 95 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.002** Выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения | Всего, тыс. рублей | 1000,0 | **1000,0** | 500,0 |  |  |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 1000,0 | **1000,0** | 500,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество отремонтированных светоточек | ед. | 187 | **321** | 197 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2** Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории городского поселения «Город Кувшиново» | Всего, тыс. рублей | 2751,5 | **2520,6** | 822,0 |  |  |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 2751,5 | **2520,6** | 822,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1** Площадь убранной территории | кв.м | 38000 | **150000** | 50000 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.001** Выполнение работ по уборке территории городского поселения «Город Кувшиново» | Всего, тыс. рублей | 2751,5 | **2410,6** | 822,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 2751,5 | **2410,6** | 822,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество людей, принявших участие в трудовых рейдах, субботниках и природоохранных мероприятиях | чел. | 935 | **980** | 900 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 2.002** Информирование населения о трудовых рейдах, субботниках и природоохранных мероприятиях | да-1/нет-0 | 1 | **1** | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество публикаций о трудовых рейдах, субботниках и природоохранных мероприятиях | ед. | 2 | **3** | 2 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 2.003** Проведение мероприятий по экологическому воспитанию населения | да-1/нет-0 | 1 | **1** | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество проведенных мероприятий по экологическому воспитанию населения | ед. | 2 | **2** | 2 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.004** Благоустройство центрального района г.Кувшиново | Всего, тыс. рублей | 0,0 | **110,0** | 0,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | **Показатель 1** Приобретение и ремонт тротуарной плитки | М2 | 0 | **144** | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 3** Укрепление материально-технической базы | Всего, тыс. рублей | 8350,8 | **410,9** | 260,9 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 8350,8 | **410,9** | 260,9 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество заключенных договоров на приобретение материально-технических ресурсов с целью улучшения материально-технической базы | ед. | 12 | **12** | 12 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 3.001** Приобретение хоз. товаров для уборки территории городского поселения «Город Кувшиново» | Всего, тыс. рублей | 150,0 | **400,0** | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 150,0 | **400,0** | 250,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество приобретенных хоз.товаров для уборки территории городского поселения «Город Кувшиново» | ед. | 10 | **45** | 20 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **Мероприятие 3.002** Приобретение канц. товаров | Всего, тыс. рублей | 10,8 | **10,9** | 10,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 10,8 | **10,9** | 10,9 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество приобретенных канц. товаров | ед. | 20 | **56** | 20 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | Г | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | **Мероприятие 3.003** Приобретение техники в целях уборки и содержания территории городского поселения «Город Кувшиново» | Всего, тыс. рублей | 8190,0 | **0,0** | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 8190,0 | **0,0** | 0,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество приобретенной техники | ед. | 3 | **-** | - |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 4 Улучшение качества содержания мест захоронения** | Всего, тыс. рублей | 635,0 | **250,0** | 250,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 635,0 | **250,0** | 250,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1** Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ | Всего, тыс. рублей | 635,0 | **250,0** | 250,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 635,0 | **250,0** | 250,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество обустроенных воинских захоронений | ед. | 3 | **4** | **4** |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | Б | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.001** Реконструкция городского кладбища | Всего, тыс. рублей | 635,0 | **250,0** | 250,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | Б | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Бюджет МО «Кувшиновский район» (за счет межбюджетных трансферт, полученных из бюджета городского поселения «Город Кувшиново») | 635,0 | **250,0** | 250,0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | Б | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество проведенных мероприятий по реконструкции и благоустройству городского кладбища | ед. | 5 | **7** | 5 |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Содержание и благоустройство территории МО «Кувшиновский район» на 2020-2022 годы»

**Характеристика  
основных показателей муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»  
«Содержание и благоустройство территории МО «Кувшиновский район» на 2020-2022 годы»**

    1. Программа – муниципальная программа муниципального образования «Кувшиновский район»;

    2. Цель - цель муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»;

    3.Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»;

    4. Задача - задача подпрограммы;

    5. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения показателя | Источник данных (информации) для расчета значения показателей\* | Источник получения информации для расчета значения показателя | Методика расчета показателя\*\* | Соответствие показателя показателям, установленным указами Президента Российской Федерации\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Программа** «Содержание и благоустройство территории городского поселения «Город Кувшиново» на 2020-2023 годы» | х | х | х | х | х |
| **Цель 1**Повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Город Кувшиново» | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**Доля площади территорий общего пользования, на которой обеспечено надлежащее содержание согласно правилам по содержанию и благоустройству в общей площади территорий общего пользования | % | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | У=(Ко/Н)\*100%  По- площадь территорий общего пользования, на которых обеспечено надлежащее содержание;  П- общая площадь территорий общего пользования |  |
| **Цель 2**Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения «Город Кувшиново» | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**Доля удовлетворенности населения благоустройством | % | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Б=(Но/Н)\*100%  Но- численность населения, удовлетворенная благоустройством;  Н- общая площадь численность населения территории городского поселения «Город Кувшиново» |  |
| **Подпрограмма 1**Содержание, озеленение и благоустройство территории городского поселения «Город Кувшиново» | х | х | х | х | х |
| **Задача 1**Благоустройство и наружное оформление территории городского поселения «Город Кувшиново» | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**Площадь благоустроенной территории городского поселения «Город Кувшиново» | га | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 1.001**Скашивание травы на общественных территориях | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**Площадь территорий городского поселения «Город Кувшиново», на который произведен покос травы | га | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 1.002**Расходы на реализацию борьбы с борщевиком Сосновского | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1** Площадь территорий городского поселения Город Кувшиново, освобожденных от борщевика Сосновского | М2 | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 1.003**Содержание и ремонт элементов благоустройства | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1** Количество установленных и отремонтированных элементов благоустройства | ед | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Задача 2**Содержание и озеленение видовых и общественных мест городского поселения «Город Кувшиново» | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**Общая площадь содержания и озеленения видовых и общественных мест городского поселения «Город Кувшиново» | га | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 2.001** Содержание и благоустройство видовых и общественных мест городского поселения «Город Кувшиново» | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**Количество деревьев, подлежащих обрезке и валке на территории городского поселения «Город Кувшиново» | шт. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Показатель 2** Заказ спец.техники для обрезки и валки деревьев, подлежащих обрезке и валке на территории городского поселения «Город Кувшиново» | Ед. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Показатель 3** Вывоз и утилизация отходов от опиленных деревьев | М3 | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 2.002**Озеленение городского поселения «Город Кувшиново», в том числе приобретение, посадка цветов, уход за ними, стрижка кустов и опиливание деревьев | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1** Количество приобретенных и посаженных цветов | шт. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Показатель 2** Количество приобретенной побелки для окрашивания деревьев | Л. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Административное мероприятие 2.003**Заключение договора на опиловку аварийных деревьев | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1** Количество заключенных договоров на опиловку аварийных деревьев в текущем году | шт. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Подпрограмма 2**Улучшение состояния и внешнего облика городского поселения «Город Кувшиново» | х | х | х | х | х |
| **Задача 1** «Обслуживание уличного освещения городского поселения «Город Кувшиново» | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1** Количество обслуживаемых светоточек на территории городского поселения «Город Кувшиново» | ед. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Показатель 2** Количество приобретенных фонарей для ремонта уличного освещения | Ед. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Административное мероприятие 1.001**Заключение договора на обслуживание уличного освещения | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**Доля объектов уличного освещения, находящихся в исправном состоянии | % | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Д=(Оо/О)\*100%  Оо- количество объектов уличного освещения, находящиеся в исправном состоянии;  О- общее количество объектов уличного освещения |  |
| **Мероприятие 1.002**Выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1** Количество отремонтированных светоточек | шт. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Задача 2**Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории городского поселения «Город Кувшиново» | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**Площадь убранной территории | кв.м | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 2.001**Выполнение работ по уборке территории городского поселения «Город Кувшиново» | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**Количество людей, принявших участие в трудовых рейдах, субботниках и природоохранных мероприятиях | чел. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Административное мероприятие 2.002**Информирование населения о трудовых рейдах, субботниках и природоохранных мероприятиях | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**Количество публикаций о трудовых рейдах, субботниках и природоохранных мероприятиях | Ед. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Административное мероприятие 2.003**Проведение мероприятий по экологическому воспитанию населения | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1** Количество проведенных мероприятий по экологическому воспитанию населения | ед. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 2.004** Благоустройство центрального района г.Кувшиново | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1** Приобретение и ремонт тротуарной плитки | М2 | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Задача 3** «Укрепление материально-технической базы» | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1** Количество заключенных договоров на приобретение материально-технических ресурсов с целью улучшения материально-технической базы | ед. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 3.001**Приобретение хоз. товаров для уборки территории городского поселения «Город Кувшиново» | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**Количество приобретенных канц.товаров | Шт. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 3.002**Приобретение канц.товаров | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1**Количество приобретенных канц.товаров | Шт. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 3.003**Приобретение техники в целях уборки и содержания территории городского поселения «Город Кувшиново» | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1** Количество приобретенной техники | Ед. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Подпрограмма 4** Улучшение качества содержания мест захоронения | х | х | х | х | х |
| **Задача 1** Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1** Количество обустроенных воинских захоронений | ед. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |
| **Мероприятие 1.001** Реконструкция городского кладбища | х | х | х | х | х |
| **Показатель 1** Количество проведенных мероприятий по реконструкции и благоустройству городского кладбища | ед. | Методика главного администратора (администратора) муниципальной программы | Внутренняя отчетность | Абсолютный показатель |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
    \* указывается источник данных (информации) для расчета значения показателей:

    1 - для показателя, определенного исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, - наименование и реквизиты правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя;

    2 - для показателя, рассчитанного по методикам, разработанным международными организациями - наименование международной организации, установившей показатель, методика расчета данного показателя (в случае ее наличия в открытом доступе) и ссылка на открытый источник публикации показателя;

    3 - для показателя, рассчитанного по методикам, разработанным уполномоченными федеральными органами исполнительной власти - наименование и реквизиты федерального правового акта, установившего показатель, в случае его отсутствия указываются наименование и реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов областному бюджету Тверской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

    4 - для показателя, рассчитанного по методикам, разработанным главным администратором (администратором) государственной программы - наименование и реквизиты правового акта Тверской области, установившего показатель, в случае отсутствия утвержденной нормативным актом методики расчета показателя, указывается формулировка: «методика главного администратора (администратора) государственной программы»;

\*\* указывается формула расчета относительного показателя;

\*\*\* указываются реквизиты и наименование одного из указов Президента Российской Федерации:

    от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;

    от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

    от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;

    от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

    от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

    от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

    от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

    от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Приложение 3

к муниципальной программе «Содержание и

благоустройство МО «Кувшиновский район» на 2020-2022 годы»

**ПЛАН  
реализации муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район» на среднесрочную перспективу**

**«Содержание и благоустройство территории МО «Кувшиновский район» на 2020-2022 годы»**

(наименование муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия ) подпрограммы, и операции, направленной на выполнение мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы | | | | | | | | Наименование администратора муниципальной программы | Наименование структурного подразделения администратора муниципальной программы | Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного исполнителя | Текущий финансовый год | | Отметка о выполнении в текущем году, % | Плановый период | |
| срок начала выполнения | срок окончания выполнения | срок окончания выполнения | срок окончания выполнения |
| Цель 1 Повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Город Кувшиново» | | | | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| Цель 2Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей городского поселения «Город Кувшиново» | | | | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| I . Выполнение подпрограммы 1 Содержание, озеленение и благоустройство территории городского поселения «Город Кувшиново» | | | | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | **Задача 1**Благоустройство и наружное оформление территории городского поселения «Город Кувшиново» | | | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | **Мероприятие 1.001**Скашивание травы на общественных территориях | | | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1 Организация работ по скашиванию травы на общественных территориях | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | **Мероприятие 1.002**Расходы на реализацию борьбы с борщевиком Сосновского | | | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1 Организация работ по борьбе с борщевиком Сосновского (механическим и химическим способом) | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | **Мероприятие 1.003**Содержание и ремонт элементов благоустройства | | | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1 Установка и ремонт элементов благоустройства | | | | | МАУ «Зеленстрой» | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Задача 2 Содержание и озеленение видовых и общественных мест городского поселения «Город Кувшиново» | | | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Мероприятие 2.001 Содержание и благоустройство видовых и общественных мест городского поселения «Город Кувшиново» | | | | | | | | | МУП «Дороги» | Директор  Стариков А.Г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1 Организация содержания и озеленения видовых и общественных мест МО «Кувшиновский район» | | | | | МУП «Дороги» | | | | МУП «Дороги» | Директор  Стариков А.Г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Мероприятие 2.002 Озеленение городского поселения «Город Кувшиново», в том числе приобретение, посадка цветов, уход за ними, стрижка кустов и опиливание деревьев | | | | | | | | | МУП «Дороги» | Директор  Стариков А.Г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1 Закупкацветов, уход за ними, стрижка кустов и опиливание деревьев | | | | МУП «Дороги» | | | | | МУП «Дороги» | Директор  Стариков А.Г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Административное мероприятие 2.003 Заключение договора на опиловку аварийных деревьев | | | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1 Заключение договора на опиловку аварийных деревьев | | | | Администрация Кувшиновского района | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| II. Выполнение подпрограммы 2 «Улучшение состояния и внешнего облика городского поселения «Город Кувшиново» | | | | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Задача 1 «Обслуживание уличного освещения МО «Кувшиновский район» | | | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Административное мероприятие 1.001Заключение договора на обслуживание уличного освещения | | | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1Проведение электронных торгов.Заключение муниципальных контракта на обслуживание уличного освещения | | | Администрация Кувшиновского района | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Мероприятие 1.002 Выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения | | | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1Проведение работ по замене лампочек, установке фонарей | | | | Администрация Кувшиновского района | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Задача 2 «Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории городского поселения «Город Кувшиново» | | | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Мероприятие 2.001 Выполнение работ по уборке территории городского поселения «Город Кувшиново» | | | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1 Уборка общественных территорий городского поселения «Город Кувшиново» | | МАУ «Зеленстрой» | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Административное мероприятие 2.002 Информирование населения о трудовых рейдах, субботниках и природоохранных мероприятиях | | | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1 Направление информации о трудовых рейдах, субботниках и природоохранных мероприятиях в СМИ, в организации и учреждения, информирование старост МКД и уличных комитетов | | Администрация Кувшиновского района | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Административное мероприятие 2.003Проведение мероприятий по экологическому воспитанию населения | | | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1 Проведение обучающих игр в школьных учреждениях городского поселения «Город Кувшиново» | | Администрация Кувшиновского района | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Мероприятие 2.004 Благоустройство центрального района г.Кувшиново | | | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1 Приобретение и ремонт тротуарной плитки | | Администрация Кувшиновского района | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Задача 3 Укрепление материально-технической базы | | | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Мероприятие 3.001 Приобретение хоз. товаров для уборки территории городского поселения «Город Кувшиново» | | | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1 Утверждение бюджета по финансовой поддержке данного мероприятия. Закупка необходимых товаров | | Администрация Кувшиновского района | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Мероприятие 3.002 Приобретение канц.товаров | | | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1 Утверждение бюджета по финансовой поддержке данного мероприятия. Закупка необходимых товаров | | Администрация Кувшиновского района | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Мероприятие 3.003 Приобретение техники в целях уборки и содержания территории городского поселения «Город Кувшиново» | | | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1 Утверждение бюджета по финансовой поддержке данного мероприятия. Закупка необходимой техники, транспортных средств | | Администрация Кувшиновского района | | | | | | | Отдел строительства и ЖКХ | Руководитель отдела строительства и ЖКХ  Сергеев А.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | **Подпрограмма 4** Улучшение качества содержания мест захоронения | | | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | **Задача 1** Повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ | | | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | **Мероприятие 1.001** Реконструкция городского кладбища | | | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|  | Операция 1 Выполнение работ по благоустройству и реконструкции городского кладбища | МАУ «Зеленстрой» | | | | | | | | МАУ «Зеленстрой» | Руководитель  Пятых Т.И. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |