

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУВШИНОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.03.2024 г. |  | № | 268 |
|  | г. Кувшиново |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| О проведении двухмесячника по благоустройству, улучшению  санитарного состояния и озеленению территории  Кувшиновского муниципального округа Тверской области |  |

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Кувшиновского муниципального округа Тверской области, а также формирования экологической культуры жителей и обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести на территории Кувшиновского муниципального округа Тверской области двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению с 01.04.2024 по 01.06.2024 года.

2. Отделу строительства, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кувшиновского муниципального округа (Антонова Т.В.) организовать проведение работ по благоустройству и санитарной очистке города с привлечением к работам по благоустройству и озеленению улиц коллективов организаций всех форм собственности и населения по месту жительства.

3. Рекомендовать руководителям территориальных отделов на подведомственных территориях организовать проведение двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке населённых пунктов с привлечением к работам по благоустройству и озеленению улиц коллективов организаций всех форм собственности, мобилизовать население по месту жительства.

4. В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне организовать работы по уборке и благоустройству парка Победы, культуры и отдыха, воинских захоронений, памятников воинам, погибшим в Великую Отечественную войну.

5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности произвести уборку подведомственной им и прилегающей территорий.

6. Утвердить план мероприятий по благоустройству, улучшению санитарного состояния и озеленению (приложение № 1).

7. Утвердить состав комиссии по проверке проведения работ по благоустройству и санитарной очистке (приложение № 2).

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Кувшиновского муниципального округа в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кувшиновского муниципального округа А.С. Никифорова

Приложение № 1  
к [постановлению](#sub_0) администрации

Кувшиновского муниципального округа  
27.03.2024 № 268

ПЛАН

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке

Кувшиновского муниципального округа Тверской области

на период с 01.04.2024 по 01.06.2024 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  за исполнение |
| 1 | Проведение совещаний с председателями уличных и домовых комитетов и старостами | Антонова Т.В. - и.о. руководителя отдела строительства, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кувшиновского муниципального округа;  руководители территориальных отделов |
| 2 | Проведение субботников | Руководители предприятий, учреждений и организаций, председатели уличных и домовых комитетов и старосты;  руководители территориальных отделов |
| 3 | Проведение работ по благоустройству придомовых территорий | ООО УК «Дом-Управ»  (Коннов О.В.),  ООО УК Универсал  (Данченко О.Н.);  председатели уличных, домовых комитетов, старосты |
| 4 | Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке парка Победы, культуры и отдыха, Комсомольского парка, братских захоронений | Руководители предприятий, учреждений и организаций, председатели уличных и домовых комитетов и старосты,  руководители территориальных отделов,  администрация Кувшиновского муниципального округа Тверской области, учебные заведения, волонтеры |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок и мусора | Администрация Кувшиновского муниципального округа Тверской области  руководители территориальных отделов |
| 6 | Благоустройство, прилегающих к торговым предприятиям, территорий | Руководители торговых предприятий |
| 7 | Текущий ремонт, покраска остановок общественного транспорта | МУП «АвтоТранс»  Кувшиновского района  Фокин Ю.А. |
| 8 | Посадка деревьев, кустарников, устройство клумб, посадка цветов | Администрация Кувшиновского муниципального округа  Тверской области,  руководители территориальных отделов |
| 9 | Подведение итогов проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния города | Антонова Т.В. - и.о. руководителя отдела строительства, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кувшиновского муниципального округа Тверской области |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Кувшиновского муниципального округа

от 27.03.2024 № 268

Состав комиссии по проверке проведения работ

по благоустройству и санитарной очистке

Председатель комиссии:

* Сергеев А.В. - первый заместитель главы администрации Кувшиновского муниципального округа.

Заместитель председателя комиссии:

* Антонова Т.В. - и.о. руководителя отдела строительства, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кувшиновского муниципального округа;

Секретарь комиссии:

* Рожончикова Е.И. - специалист по работе с документами и заявителями МКУ «ЦОД».

Члены комиссии:

* Бушуева О.Н. - заместитель главы администрации Кувшиновского муниципального округа;
* Аристархова М.И. - заместитель главы администрации Кувшиновского муниципального округа;
* Боброва С.В. - руководитель МКУ «ЦОД»;
* Комарова Е.А. - руководитель отдела ГО ЧС и охране окружающей среды администрации Кувшиновского муниципального округа.